[CGT-PR] 웹개발 회의록

|  |  |
| --- | --- |
| 위치: | [한남대학교 커피나무] |
| 날짜: | [2021-08-31] |
| 시간: | [18:30 ~ 20:00] |
| 참석자: | [유대선, 이동복, 박보민] |

# 안건 항목

1. 진행사항 확인 및 BackEnd FrontEnd 개발 현황 확인
   1. Front-End 진행상황 : OP.GG 클론코딩으로 전적 검색 및 메인페이지 구현.

Riot API를 활용하여, React로 전적검색 및 티어 확인 구현

* 1. Back-End 진행상황 : React와 JavaSpringBoot Connect완료(/api/~)

MongoDB 회원가입 Insert 구현(암호화 구현 X)

1. 추후 개발 사항 및 일정.
   1. Front-End : 클론 코딩에서 독립적인 Design 구현 Page(~2021-09-04); Main/Search/Head/Footer 등의 Components.
   2. Back-End : Password 암호화, 중복가입 Check 및 Login-Session 구현.(~2021-09-04); Join/Login\_Page등의 간단한 Components Form 및 API.

| 작업 항목 | 소유자 | 마감 날짜 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Front-End 독립적 Design  React-Components 연결  Password 암호화 및 중복Check | 박보민  이동복  유대선 | 2021-09-04  2021-09-04  2021-09-04 | 진행중.  진행중  진행중 |

Login-Session 미정