[CGT-PR] 웹개발 회의록

|  |  |
| --- | --- |
| 위치: | [디스코드 임시방] |
| 날짜: | [2021-09-26] |
| 시간: | [15:30 ~ 17:00] |
| 참석자: | [유대선, 이동복, 박보민] |

# 안건 항목

1. 진행 현황까지의 코드 발표 및 코드 리뷰.
   1. Web Publishing : 박보민 (main 및 다른 html파일) 발표

반응형 및 애니메이션 과 같은 효과는 배제하고 완성 하였음.

페이지별 html 및 css 확인 가능.

* 1. Back-End & Front-End : 이동복(Board & Riot API)

Board 관련 Restful API(생성, 조회, 삭제, 수정) 구현 완료.

디자인적 부분은 추후 연결

JWT관련 React에서 현재는 LocalStorage에 저장 하였으나, Cookie로 변경 예정.

* 1. Back-End & Front-End : 유대선(User & Login)

User 관련 Restful API(생성, 조회, 삭제, 수정) 구현 및 테스트 완료.

박보민이 준 Join.html 과 React 연결 및 테스트 완료.

Login 부분 성공시 JWT 생성 Logic 완료.

1. 회의 내용 및 추후 진행 사항
   1. Front-End : Web-Publishing Stop & Connect to React.

박보민 : 전적검색 부분 디자인 연결

이동복 : 게시판 부분 및 User-Info-JWT를 Cookie 저장

유대선 : 회원가입 및 로그인 부분 디자인 연결 및 추가기능 구현.

* 1. Back-End : Board & User Info Find/Test.

이동복 : 게시판 및 유저정보 매칭, Test.

유대선 : 이메일 확인및 닉네임 중복 인증 API 구현.

| 작업 항목 | 소유자 | 마감 날짜 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cookie에 JWT 저장 및 Decode하여 ID 정보 Get | 이동복 | 2021-10-01 |  |
| 게시판 데이터에 유저정보 추출 및 저장. | 이동복 | 2021-10-01 |  |
| 수정 및 상세보기 페이지 구현 및 Test | 이동복 | 2021-10-01 |  |
| 로그인 페이지 React 연동 | 유대선 | 2021-10-01 |  |
| 이메일 인증 및 닉네임 인증 | 유대선 | 2021-10-01 |  |
| 전적검색 부분 React 연동 | 박보민 | 2021-09-27 |  |
| 커뮤니티 관련 간단한 디자인 | 박보민 | 2021-09-29 |  |
| Html & CSS 가독성 보수 | 박보민 | ~ |  |